PROJEKTPLAN

Content-Aware Fileserver

Ein KI-gestütztes, lokal betriebenes Dateiverwaltungssystem

| Autor | Eigenprojekt / Portfolio |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — März 2026 |
| Ziel | Jobwechsel in AI/Tech |

# 1. Executive Summary

Dieses Dokument beschreibt den vollständigen Projektplan für den Aufbau eines Content-Aware Fileservers — eines Systems, das Dateien mithilfe lokaler KI-Modelle automatisch analysiert, kategorisiert, vektoriell einbettet und eigenständig in einer sinnvollen Verzeichnisstruktur verwaltet.

Das Projekt dient einem doppelten Zweck: Erstens als praxisnahes Lernprojekt, um moderne AI-Engineering-Fähigkeiten aufzubauen. Zweitens als Portfolio-Projekt, das den Einstieg in eine Rolle als AI Engineer oder AI Solutions Architect ermöglichen soll.

Kernidee Statt Dateien manuell in Ordner zu sortieren, analysiert das System jeden Inhalt automatisch: Was ist das Dokument? Von wem? Welcher Status? Welche Beziehung zu anderen Dateien? Das System trifft dann autonome Entscheidungen — z.B. verschiebt eine bezahlte Rechnung automatisch vom Ordner /offen/ nach /bezahlt/.

# 2. Technische Architektur

## 2.1 Systemschichten

Das System besteht aus vier aufeinander aufbauenden Schichten:

| Schicht | Funktion | Technologien |
| --- | --- | --- |
| 1 — Ingestion | Datei-Erkennung & Analyse | Python Watchdog, Tesseract OCR, Ollama (Llama/Mistral) |
| 2 — Embedding | Semantische Vektorisierung | nomic-embed-text, ChromaDB / Qdrant |
| 3 — Entscheidung | Autonome Dateiverwaltung | LLM-Regelwerk, Python, SQLite (Metadaten) |
| 4 — Interface | Nutzerzugang & Kontrolle | FastAPI, Web-UI, optionaler FUSE-Mount |

## 2.2 Das schwierige Problem: Zustandsverfolgung

Die technische Kernherausforderung ist nicht die Klassifikation von Dateien — das ist mit modernen LLMs gut lösbar. Die eigentliche Intelligenz liegt in der Zustandsverfolgung: Woher weiß das System, dass eine Rechnung bezahlt wurde?

Drei Strategien werden im Projekt evaluiert:

- Cross-Referenzierung von Kontoauszügen mit offenen Rechnungen (vollautomatisch, komplex)

- E-Mail-Integration: Zahlungsbestätigung triggert Statuswechsel (halbautomatisch)

- Manuelle Signale über die Web-UI (einfach, aber nicht autonom)

# 3. Projektphasen im Detail

Das Projekt ist in sechs aufeinander aufbauende Phasen gegliedert. Jede Phase hat klar definierte Deliverables, die als Portfolio-Artefakte dokumentiert werden.

| Phase 0 Fundament & Umgebung |  |
| --- | --- |
| Ziel | Lauffähige Python-Entwicklungsumgebung mit allen benötigten Werkzeugen. Verständnis der Grundkonzepte. |
| Dauer | 2–3 Wochen |
| Deliverables | ✓ Python-Umgebung (venv, pip, VS Code) eingerichtet und dokumentiert ✓ Ollama lokal installiert, erstes LLM (Llama 3) läuft ✓ Jupyter-Notebook: erstes Gespräch mit lokalem LLM via Python ✓ Git-Repository mit README angelegt (öffentlich auf GitHub) ✓ Blog-Post / README: 'Was ist ein lokales LLM und warum?' |
| Skills gelernt | Python · Ollama · Git / GitHub · Jupyter Notebooks · Virtual Environments |

| Phase 1 Dokumenten-Analyse |  |
| --- | --- |
| Ziel | Das System kann eine Datei einlesen und strukturierte Metadaten extrahieren: Typ, Datum, Absender, Betrag, Status. |
| Dauer | 3–4 Wochen |
| Deliverables | ✓ OCR-Pipeline: Bild/PDF → Text (Tesseract oder lokales Vision-Modell) ✓ LLM-Prompt-Engineering: strukturierte JSON-Ausgabe aus Dokumententext ✓ SQLite-Datenbank: Metadaten-Schema definiert und befüllt ✓ Demo: 5 verschiedene Dokumenttypen korrekt klassifiziert ✓ Dokumentation der Prompt-Strategien (Chain-of-Thought, Few-Shot) |
| Skills gelernt | OCR / Tesseract · Prompt Engineering · JSON-Output-Parsing · SQLite · LLM-Evaluation |

| Phase 2 Embeddings & Semantische Suche |  |
| --- | --- |
| Ziel | Dokumente werden als Vektoren gespeichert. Eine natürlichsprachliche Suche ('alle Rechnungen von 2024') funktioniert. |
| Dauer | 3–4 Wochen |
| Deliverables | ✓ Lokales Embedding-Modell integriert (nomic-embed-text via Ollama) ✓ Vektordatenbank aufgesetzt (ChromaDB, lokal) ✓ Suchanfrage in natürlicher Sprache liefert relevante Dokumente ✓ Jupyter-Notebook demonstriert semantische vs. keyword-basierte Suche ✓ Visualisierung der Dokumenten-Cluster (UMAP / t-SNE) |
| Skills gelernt | Vector Embeddings · ChromaDB / Qdrant · Semantic Search · RAG-Grundlagen · Datenvisualisierung |

| Phase 3 Autonome Dateiverwaltung |  |
| --- | --- |
| Ziel | Das System beobachtet einen Ordner, analysiert neue Dateien automatisch und legt sie regelbasiert ab. |
| Dauer | 4–5 Wochen |
| Deliverables | ✓ File-Watcher: neue Dateien triggern automatisch die Analyse-Pipeline ✓ Regelwerk-Engine: LLM entscheidet über Zielordner ✓ Erste echte autonome Verschiebung einer Datei ins richtige Verzeichnis ✓ Fehlerbehandlung und Logging implementiert ✓ Rollback-Funktion: jede Verschiebung ist rückgängig machbar |
| Skills gelernt | Python Watchdog · Agentic AI Patterns · File System Operations · Logging · Error Handling |

| Phase 4 Zustandsverfolgung |  |
| --- | --- |
| Ziel | Das System erkennt Statuswechsel (z.B. offen → bezahlt) und handelt entsprechend. |
| Dauer | 4–6 Wochen |
| Deliverables | ✓ Cross-Referenz-Engine: Kontoauszug matched mit offenen Rechnungen ✓ Konfidenz-Score: System meldet Unsicherheit statt blind zu handeln ✓ Web-UI: manuelle Bestätigung oder Korrektur von Entscheidungen ✓ Audit-Log: vollständige Nachvollziehbarkeit aller Aktionen ✓ End-to-End-Demo: Rechnung kommt rein → wird bezahlt → Datei wandert |
| Skills gelernt | State Management · Document Matching · FastAPI · React/HTML UI · Audit Logging |

| Phase 5 Produktisierung & Portfolio |  |
| --- | --- |
| Ziel | Das Projekt wird so aufbereitet, dass es als professionelles Portfolio-Artefakt einsetzbar ist. |
| Dauer | 3–4 Wochen |
| Deliverables | ✓ README mit Architekturdiagramm, Setup-Anleitung, Demo-GIF ✓ Docker-Container: das System läuft mit einem Befehl ✓ Video-Demo (5 min): System in Aktion ✓ Technischer Blog-Post: 'Was ich über lokale LLMs gelernt habe' ✓ LinkedIn-Post-Serie: 6 Posts über die Projekt-Learnings |
| Skills gelernt | Docker · Technical Writing · Architektur-Dokumentation · Developer Marketing |

# 4. Portfolio-Strategie

## 4.1 Was dieses Projekt zeigt

Für einen Jobwechsel in AI/Tech sind folgende Kompetenznachweise entscheidend. Dieses Projekt deckt alle davon ab:

- Lokale LLMs praktisch einsetzen — nicht nur via API, sondern mit echtem Verständnis der Modelle

- Embeddings und Vektordatenbanken — Kernkompetenz für RAG-Systeme, eine der gefragtesten Fähigkeiten 2025/26

- Agentic AI — autonome Systeme die Entscheidungen treffen, der aktuelle Frontier der KI-Entwicklung

- Eigene Produktidee — zeigt unternehmerisches Denken, nicht nur Tutorial-Nachbau

- Strukturierte Dokumentation — kommt aus dem Consulting-Background, hebt sich von reinen Entwicklern ab

## 4.2 Ziel-Rollen

Das Projekt positioniert optimal für folgende Einstiegspositionen:

- AI Solutions Engineer / AI Implementation Specialist

- Machine Learning Engineer (Entry/Mid Level)

- AI Product Manager mit technischem Hintergrund

- Freelance AI Consultant (Aufbau lokaler LLM-Systeme für KMUs)

## 4.3 GitHub-Strategie

Das Repository soll von Anfang an öffentlich sein und den Lernprozess transparent dokumentieren. Commits mit aussagekräftigen Messages, ein strukturiertes CHANGELOG und ein gepflegtes README sind wichtiger als perfekter Code.

Tipp für das Portfolio Recruiter und Hiring Manager in AI/Tech suchen keine perfekten Projekte — sie suchen Menschen, die komplexe Probleme strukturiert angehen und ihren Lernprozess kommunizieren können. Genau das demonstriert dieses Projekt.

# 5. Empfohlener Technologie-Stack

| Kategorie | Tool / Library | Begründung |
| --- | --- | --- |
| LLM Runtime | Ollama | Einfachste lokale LLM-Installation, breite Modell-Auswahl |
| LLM Modell | Llama 3.1 8B / Mistral 7B | Gute Qualität, läuft auf Consumer-Hardware |
| Embedding | nomic-embed-text | Exzellente Qualität, via Ollama verfügbar |
| Vektordatenbank | ChromaDB | Python-nativ, perfekt für Einstieg, kein Server nötig |
| OCR | Tesseract + pdf2image | Open Source, bewährt, Python-Bindings |
| File Watching | Watchdog (Python) | Einfach, cross-platform, aktiv gewartet |
| Metadaten-DB | SQLite + SQLAlchemy | Zero-Config, ideal für lokale Projekte |
| API | FastAPI | Modern, Python, automatische Swagger-Docs |
| Versionierung | Git + DVC (optional) | Standard; DVC für Modell-Versionierung |

# 6. Empfohlene Lernressourcen

## 6.1 Zum Einstieg (vor Phase 0)

- fast.ai — 'Practical Deep Learning for Coders' (kostenlos, sehr praxisnah)

- deeplearning.ai — 'LangChain for LLM Application Development' (Andrew Ng, kostenlos)

- Ollama Dokumentation — ollama.com/docs (für lokale LLM-Einrichtung)

## 6.2 Während des Projekts

- 'Hands-On Large Language Models' (Buch, Jay Alammar) — beste praktische Einführung

- LlamaIndex Dokumentation — für RAG-Patterns (wird in Phase 2 relevant)

- Simon Willison's Blog (simonwillison.net) — praxisnahe AI-Engineering-Insights

## 6.3 Für das Portfolio

- 'Show Your Work' (Austin Kleon) — Strategie für öffentliches Lernen

- Lenny's Newsletter — Tech-Product-Karriere-Tipps

# 7. Gesamtzeitplan

Gesamtdauer: ca. 6–9 Monate (bei ~10h/Woche Nebenzeit) Phase 0: Wochen 1–3 ¦ Phase 1: Wochen 4–7 ¦ Phase 2: Wochen 8–11 ¦ Phase 3: Wochen 12–16 ¦ Phase 4: Wochen 17–22 ¦ Phase 5: Wochen 23–26

Der Zeitplan ist bewusst konservativ kalkuliert. Mit mehr verfügbarer Zeit kann jede Phase verkürzt werden. Wichtiger als Geschwindigkeit ist die Qualität der Dokumentation — jeder Lernschritt sollte nachvollziehbar sein.

# 8. Sofortige Nächste Schritte

Diese Aktionen können noch heute beginnen:

- GitHub-Account prüfen / anlegen und erstes leeres Repository 'content-aware-fileserver' erstellen

- Python 3.11+ installieren (python.org) und VS Code einrichten

- Ollama installieren (ollama.com) und mit 'ollama run llama3.1' testen

- Erstes README schreiben: Was ist das Projekt? Was soll es können? Warum?

- LinkedIn-Profil aktualisieren: 'Currently building a local AI file management system'

Wichtigster Grundsatz Fang klein an. Das erste Ziel ist nicht ein fertiges System — das erste Ziel ist, ein lokales LLM dazu zu bringen, den Inhalt einer PDF-Rechnung als strukturiertes JSON zurückzugeben. Alles andere baut darauf auf.